График работ по внедрению ЭЖ.

| № | Содержание работ | Срок | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущего состояния. |  |  |  |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | Январь 2013г. | Оптимальный |  |
|  | - Техническое оснащение образовательного учреждения | Март - апрель 2013г. | Оптимальный | Крылова Н.Л. Князева И.А. |
|  | - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | Март - апрель 2013г. | Оптимальный | Крылова Н.Л. Князева И.А. |
| 2 | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | Январь 2013г. | Приказы ОУ | Крылова Н.Л. |
| 3 | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. | Январь 2013г. |  | Крылова Н.Л. Князева И.А. |
| 4 | Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, определяющие юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных | Январь 2013г. |  | Крылова Н.Л. |
| 5 | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | Январь 2013г. |  | Кокурова Е.И. |
| 6 | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ |  |  | Крылова Н.Л. |
| 7 | Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты |  | Изменение ЛА | Крылова Н.Л. |
| 8 | Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива) |  | Утверждение ЛА | Крылова Н.Л. |
| 9 | Получение согласия на обработку персональных данных | Март- апрель 2013г. |  | Классные руководители |
| 10 | Собрать информацию с классных руководителей: о разделение детей на группы по английскому языку о разделение учеников 10 класса по предметам | Март 2013г. |  | Классные руководители Милова Е.Н. |
| 11 | Создание списка учителей: ФИО, дата рождения, категория, предметы | Март 2013г. |  | Милова Е.Н. |
| 12 | Создание списка классов: ФИО, дата рождения + родители | Март 2013г. |  | Милова Е.Н. |
| 13 | Опубликование расписания уроков и звонков. | Март - апрель 2013г. |  | Милова Е.Н. |
| 14 | Обеспечить передачу пригласительных кодов законным представителям обучающихся и сотрудникам учреждения лично в руки под роспись. Заполнение формы учета выдачи пригласительных кодов | Апрель 2013г. |  | Милова Е.Н. |
| 15 | Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ | Март 2013г. | Повышение компетентности сотрудников ОУ | Милова Е.Н. |
| 16 | Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД | Апрель 2013г. |  | Классные руководители |
| 17 | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | Март – апрель 2013г. |  |  |
| 18 | Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы. | Ежедневно |  | Классные руководители, ответственные за апробацию в ОУ |
| 19 | Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период работы |  |  |
| 20 | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Ежеквартально | Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Милова Е.Н. |